Apóstoles, Misiones, 31/05/2022

Cátedra Trabajo Final (ASC) / Proyecto de Software (LSI)

Estado de Avance de Trabajo Final / Proyecto de Software

Materia: Proyecto de Software / Trabajo Final
Apellido y nombre del alumno/a: Rodriguez Facundo Joel
Nombre del Proyecto: RESERVÁ
Fecha de Inicio del Proyecto: 08/05/2022
Estado de Avance: 10%
1. Estado de avance en el desarrollo del producto:
  1. Actualmente considero terminado el modelado de negocios para el escenario elegido y comencé en paralelo con la creación del repositorio que se utilizará para el desarrollo del sistema. Instalé el framework Django 3.2 y las dependencias que necesito para utilizar el motor de bases de datos PostgreSQL.
2. Problemas detectados que han podido retrasar el desarrollo del proyecto:
  1. Hasta esta parte del desarrollo no ha habido ningún problema para destacar que haya retrasado el avance del proyecto.
3. Avances previstos para las próximas 4 semanas:
  1. De a aquí a 4 semanas se prevé tener documentados los requerimientos del escenario y , en paralelo, seguir avanzando con el análisis, diseño y la codificación del proyecto.